2022年“四边五年”专项资金项目绩效自评报告

绥宁县林业局

2023年4月12日

- 一、绩效目标分解下达情况

- 1．资金下达预算及项目情况。

- 根据绥财预［2022］0001号文件精神，预下达“四边五年”专项资金500万元。

- 资金项目绩效目标设定情况。

- 拟在全县新建秀美村庄（林场）12个。

- 二、绩效自评工作开展情况

- 包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

- 通过各村申报和实地核实，报请县林业局党委班子成员研究，决定在长铺子乡游家村、白岩水村、印坪村、河口乡多逸寨村、麻塘乡抱龙村、寨市乡西河村、武阳镇桐木村、红岩镇红岩村、四清村、唐家坊镇赖梅村、鹅公乡金坑村、堡子岭国有林场等12个单位建设秀美村庄（林场 ），时间为2022年2月至2022年12月30日。方式为应用公示。

- 三、绩效目标完成情况分析

- (一)项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析；

- 根据绥财建指［2022］0275号文件，下达“四边五年”专项绿化资金500万元。

- 项目资金执行情况分析；

- 完成长铺子乡游家村、白岩水村、印坪村、河口乡多逸寨村、麻塘乡抱龙村、寨市乡西河村、武阳镇桐木村、红岩镇红岩村、四清村、唐家坊镇赖梅村、鹅公乡金坑村、堡子岭国有林场等12个秀美村庄（林场 ）建设，共使用资金240万元。每个秀美村庄（林场）建设资金20万元，主要用于绿化工程的场地平整费、苗木费、栽植费、苗木管护等费用。

- 项目资金管理情况分析；

该资金由县林业局计财股负责管理，专项资金由县林业局行文印发后，资金计划直接到村的，由村支两委以“四议两公开”的方式组织实施。项目工程竣工后，由县林业局和乡镇人民政府组织相关人员进行验收和按实际完成工程量进行结算，超过工程计划资金的，由本单位自行解决县林业局不负责任。

- (二)项目绩效指标完成情况

- 1.产出指标完成情况分析

- (1)项目完成数量；

- 完成长铺子乡游家村、白岩水村、印坪村、河口乡多逸寨村、麻塘乡抱龙村、寨市乡西河村、武阳镇桐木村、红岩镇红岩村、四清村、唐家坊镇赖梅村、鹅公乡金坑村、堡子岭国有林场等12个秀美村庄（林场 ）建设。

- 项目完成质量；

- 12个秀美村庄（林场 ）建设的绿化苗木成活率达95%以上。

- 项目实施进度；

2022年12月30日前完成12个秀美村庄（林场 ）所有绿化建设任务。

- 项目成本节约情况；

- 在全县12个秀美村庄（林场 ）建设中，严格控制经费支出，苗木和劳动力都尽量利用本村（林场 ）资源。按照市场价进行结算。共支出240万元。

- 2.效益指标完成情况分析

- (1)项目实施的经济效益分析；

- 能给当地老百姓特别是贫困人口增加劳动收入。

- 项目实施的社会效益分析；

- 绿化行动与产业发展、环保督查、乡村振兴相结合，效果明显。

- 项目实施的生态效益分析；

- 能直接改善生态环境，提高人民群众的生活质量，促进大家积极参与我县的生态文明建设，提倡绿色发展，保护绿色家园。

- 项目实施的可持续影响分析；

能持续提升人民群众保护环境、美化环境的意识。

- 满意度指标完成情况分析：

- 老百姓满意度达95%以上。

- 四、存在的主要问题及产生的原因

- (一)项目申报及实施管理方面

- 1、项目立项；

根据《绥宁县2020-2021年省级森林城市建设工作实施方案》要求和县财政预算安排。

  2、项目跟踪监管；

2022年5月底前完成项目的设计、施工及初步验收，2022年12月底前完成竣工验收。

- 3、项目实施进度;随时跟踪。

- 4、项目其他方面；无

- (二)资金管理方面

- 1、资金使用；无

- 2、项目资金拨付；无

- 3、会计核算；无

- (三)产生的原因

- 五、下一步改进措施及建议

- 扩大绿化规模，增加资金投入，助力乡村振兴。

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，结果为优秀。采取村级”四议二公开”的形式进行公开。

附件：项目支出绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

| 项目名称 |  |  | 四边五年绿化项目 |  | 项目负责人及电话 |  | 龙珠平13874274928 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 绥宁县林业局 |  | 实施单位 |  | 绥宁县林业局 |  |  |  |
| 资金情况(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 500 | 500 |  | 10 |  |  | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 500 | 500 |  | 一 |  |  | 一 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 一 |  |  | 一 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  | 拟建长铺子乡游家村、白岩水村、印坪村、河口乡多逸寨村、麻塘乡抱龙村、寨市乡西河村、武阳镇桐木村、红岩镇红岩村、四清村、唐家坊镇赖梅村、鹅公乡金坑村、堡子岭国有林场等12个秀美村庄（林场 ） |  |  |  | 完成长铺子乡游家村、白岩水村、印坪村、河口乡多逸寨村、麻塘乡抱龙村、寨市乡西河村、武阳镇桐木村、红岩镇红岩村、四清村、唐家坊镇赖梅村、鹅公乡金坑村、堡子岭国有林场等12个秀美村庄（林场 ）的建设 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成的原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 12秀美村庄（林场 ） | 5 | 12 | 12 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 苗木成活率 | 20 | 〉95% | 〉95% |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月30日 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 20 | 《500万元 | 《500万元 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 增加社会产值 | 5 | 》500万元 | 》500万元 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 增加财政收入 | 5 | 》30万元 | 》30万元 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 5 | 》800人 | 》800人 |  | 5 |  |  |
| 《 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 增加绿化面积 | 10 | 》18352平方米 | 》18352平方米 |  | 10 |  |  |
| 》 |  | 可持续影响指标 | 持续改善生产生活环境 | 5 | 增强 | 增强 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度指标(10)分 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 5 | 》100% | 》100% |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 | 5 | 》95% | 》95% |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95 |  |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标》30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。