2022年度省级森林城市创建本级项目绩效自评报告

（绥宁县林业局）

2023年4月12日

一、绩效目标分解下达情况

- 资金下达预算及项目情况

根据湘财预［2021］0196号、［2022］0061号文件精神，预下达我县省级森林城市建设资金715.0069万元。

- 资金项目绩效目标设定情况

- 拟设定完成绥宁县荷叶公园路灯安装工程、绥宁县创森宣传片画册制作、绥宁县生物多样性保护规划、2021年度科普活动生态标识建设项目、荷叶公园游步道、凉亭建设项目和森林质量提升建设工程及庵堂至水池道路硬化工程、乡镇休闲公园建设和乡镇绿化及村庄公共休闲绿地建设工程、G356国道补植补造绿化工程、关峡高速入口至花园阁道路绿化工程、荷叶公园防火林道和绿化建设工程、2021年度省道等公路绿化工程。

- 绩效自评工作开展情况

- 包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

- 2021年度在全县范围开展省级森林城市创建工作；对象主要是村民委员会、村民和林业技术人员，时间为2021年3月至2021年12月30日。方式主要采取运用公开。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析；

根据绥财建指［2022］0077号、0078号、0079、0275号、0292号、0338号、0339号、0427号、0428号、0429号文件精神，已下达我县省级森林城市建设资金715.0069万元。

2、项目资金执行情况分析；

- 已完成绥宁县荷叶公园路灯安装工程、绥宁县创森宣传片画册制作、绥宁县生物多样性保护规划、2021年度科普活动生态标识建设项目、荷叶公园游步道、凉亭建设项目和森林质量提升建设工程及庵堂至水池道路硬化工程、乡镇休闲公园建设和乡镇绿化及村庄公共休闲绿地建设工程、G356国道补植补造绿化工程、关峡高速入口至花园阁道路绿化工程、荷叶公园防火林道和绿化建设工程、2021年度省道等公路绿化工程。共使用资金715.0069万元。

3、项目资金管理情况分析；

该资金由县林业局计财股负责管理，专项资金由县林业局行文印发后，资金计划直接到村的，由村支两委以“四议两公开”的方式组织实施；资金计划由县林业局组织实施，由县林业局召开党委班子专题会议，落实实施单位。各项目工程竣工后，由县林业局、县四城同创指挥部和乡镇人民政府组织相关人员进行验收和按实际完成工程量进行结算，超过工程计划资金的，县林业局不负责。

- （二）项目绩效目标完成情况

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）项目完成数量

已完成绥宁县荷叶公园路灯安装工程、绥宁县创森宣传片画册制作、绥宁县生物多样性保护规划、2021年度科普活动生态标识建设项目、荷叶公园游步道、凉亭建设项目和森林质量提升建设工程及庵堂至水池道路硬化工程、乡镇休闲公园建设和乡镇绿化及村庄公共休闲绿地建设工程、G356国道补植补造绿化工程、关峡高速入口至花园阁道路绿化工程、荷叶公园防火林道和绿化建设工程、2021年度省道等公路绿化工程。

（2）项目完成质量

所有竣工的工程项目均达质量标准，绿化苗木成活率达95%以上。

（3）项目实施进度

2021年12月30日前完成所有工程。

（4）项目成本节约情况。

全县实施省级森林城市创建共启动11项工程，共开支715.0069万元。

- 效益指标完成情况分析

- （1）项目实施的经济效益分析

- 老百姓增收715.0069万元

- 项目实施的社会效益分析

- 社会环境得到明显改善

- 项目实施的生态效益分析

具有明显减少水土流失的效果。

（4）项目实施的可持续影响分析

能持续改善生态环境，

3、满意度指标完成情况分析

老百姓满意度达90%以上。

- 存在的主要问题及产生的原因

- （一）项目申报及实施管理方面

- 1、项目立项：无

- 2、项目跟踪监管：无

- 3、项目实施进度：无

- 4、项目其他方面：无

- （二）资金管理方面

- 1、资金使用：无

- 2、项目资金拨付：无

- 3、会计核算：无

- 产生的原因

- 无

- 下一步改进措施及建议

- 没有

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 经绩效自评结果为优秀，并采取了村级“四议二公开”。

附件：

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

| 项目名称 |  |  | 省级森林城市创建 |  | 项目负责人及电话 |  | 龙珠平13874274928 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 绥宁县林业局 |  | 实施单位 |  | 绥宁县林业局 |  |  |
| 资金情况(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 715.0069 | 715.0069 |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 715.0069 | 715.0069 |  | 一 |  | 一 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 一 |  | 一 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 拟完成绥宁县荷叶公园路灯安装工程、绥宁县创森宣传片画册制作、绥宁县生物多样性保护规划、2021年度科普活动生态标识建设项目、荷叶公园游步道、凉亭建设项目和森林质量提升建设工程及庵堂至水池道路硬化工程、乡镇休闲公园建设和乡镇绿化及村庄公共休闲绿地建设工程、G356国道补植补造绿化工程、关峡高速入口至花园阁道路绿化工程、荷叶公园防火林道和绿化建设工程、2021年度省道等公路绿化工程。 |  |  |  | 完成绥宁县荷叶公园路灯安装工程、绥宁县创森宣传片画册制作、绥宁县生物多样性保护规划、2021年度科普活动生态标识建设项目、荷叶公园游步道、凉亭建设项目和森林质量提升建设工程及庵堂至水池道路硬化工程、乡镇休闲公园建设和乡镇绿化及村庄公共休闲绿地建设工程、G356国道补植补造绿化工程、关峡高速入口至花园阁道路绿化工程、荷叶公园防火林道和绿化建设工程、2021年度省道等公路绿化工程。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成的原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 11项工程建设项目 |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 苗木成活率 | 95% |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2021年1月至2021年12月 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | ＜715.0069万元 |  |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  | ＞715.0069万元 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 明显改善 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 具有明显减少水土流失的效果 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 能持续改善生态环境 |  |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标(10)分 | 服务对象满意度指标 |  | 老百姓满意度达90%以上。 |  |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |