绩效目标申报表（高标准农田建设项目）

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 绥宁县高标准农田建设项目（二0二三年） | | 项目负责人及电话 | 向先泽 | |
| 主管部门 | | 邵阳市农业农村局 | | 实施单位 | 绥宁县农业农村水利局 | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | | 5628 | | |
| 其中：财政拨款 | | 2000 | | |
| 其他资金 | | 3628 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| 项目5月完成初步设计，9月完成招投标工作，10月份正式开工，12月份完成整个项目工程量的70%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★衬砌明渠（沟）完成数量 | | | ≥38公里 |
| ★★★脱贫户供水设施数量 | | | ≥\*\*座 |
|  | | |  |
| 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 | | | 100% |
|  | | |  |
| 时效指标 | 项目（工程）按时间节点开工、完工 | | | 100% |
|  | | |  |
| 成本指标 | ★道路补助标准 | | | \*\*万元/公里 |
| ★供水设施补助标准 | | | \*\*万元/公里 |
|  | | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |
|  | | |  |
| 社会效益  指标 | ★★★受益脱贫（监测）人口数 | | | ≥2502人 |
| ★★★解决脱贫（监测）饮水安全问题人数 | | | ≥\*\*人 |
|  | | |  |
| 生态效益  指标 |  | | |  |
|  | | |  |
| 可持续影响  指标 | 工程设计使用年限 | | | ≥50年 |
|  | | |  |
|  | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫（监测）户满意度 | | | ≥95% |
|  | | |  |

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。